# Aplicación de la Metodología Scrum al Proyecto: Punto de Venta en C++

1. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de Punto de Venta (POS) programado en C++ utilizando Xcode. Incluye módulos como gestión de productos, ventas, empleados, inventarios y reportes básicos.

2. Roles dentro de Scrum

Product Owner: Define requisitos, prioriza funcionalidades y establece el valor del producto.

Scrum Master: Facilita el proceso y elimina impedimentos.

Development Team: Realiza el trabajo técnico.

3. Artefactos de Scrum

Product Backlog: CRUD de productos, ventas, usuarios, inventario, reportes, validación y documentación.

Sprint Backlog: Tareas seleccionadas por Sprint.

Incremento: Versión funcional entregada al final de cada Sprint.

4. Sprints propuestos

Duración de Sprints: 1 semana cada uno (4 semanas total)

Sprint 1: Configuración inicial y CRUD de productos.

Sprint 2: Módulo de ventas.

Sprint 3: Usuarios y reportes.

Sprint 4: Pruebas y documentación.

5. Estimación general de tiempos

Diseño general: 1 día

Sprint 1: 7 días

Sprint 2: 7 días

Sprint 3: 7 días

Sprint 4: 7 días

Documentación final: 1 día

6. Beneficios de usar Scrum

Avance ordenado, adaptable y medible. Mayor claridad en el progreso y control del desarrollo.

7. Conclusión

Scrum permite organizar el desarrollo del Punto de Venta en etapas claras, con entregables funcionales y un avance progresivo.